Мониторинг объекта (ОН –Маврина Т.Е.)

14.08.2026

Асфальтирование территории школы с.Пухово в рамках инициативного бюджетирования «Молодёжный бюджет»

Сроки выполнения работ: до 31.07.2026.

Подрядчик: ИП Тарасенко

Подрядчик завершает  работы по укладке асфальтового покрытия на территории при школе с.Пухово.  Работают на объекте 11 человек и 4 ед.техники