Мониторинг объекта (ОН –Лопардина А.В.)

03.07.2026

Благоустройство придомовой территории с.Чернышевка, ул.Лермонтова,2,3,4,15

Сроки выполнения работ: 01.05. - 31.07.2026.

Подрядчик: ИП Котиков

Подрядчик приступил к новому этапу работ — асфальтированию внутридворовых проездов. Ранее на объекте были выполнены подготовка основания и установка бордюрного камня.. На объекте 1 чел и 1 ед.техники