Мониторинг объект 22.05.2026

(Общественный наблюдатель -Селивёрстов А.А.)

Капитальный ремонт сети водоснабжения с.Анучино, ул.Гагарина, ул.70 лет Октября

Сроки введения в эксплуатацию  - 01.05.-31.07.2026.

Подрядчик: АО "ПРСК"

Подрядчик   проложил водопровод 100%. Осталось установливаются колодцы. Выполнено свыше 75% работ от сметных назначений. На объекте: 5 чел и 3 ед техники. Работы ведутся качественно, строительный мусор отсутствует.