Мониторинг объекта (ОН –Лопардина А.В.)

09.10.2025

Ремонт водоразборных колонок с. Рисовое

в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»

Сроки выполнения работ: 01.05 - 31.08.2025.

Подрядчик: ООО «ПРСК»»

Подрядчик установил 7 водоразборных колонок в с.Рисовое согласно сметной документации, подключил к системе электроснабжения, ведет пуско-наладочные работы  с центром по обслуживанию цифровых колонок - ООО « Источник здоровья» г. Воронеж. Сроки завершения работ нарушены.