Мониторинг объекта (ОН –Лопардина А.В.)

21.07.2026

Благоустройство придомовой территории с.Чернышевка, ул.Лермонтова,2,3,4,15

Сроки выполнения работ: 01.05. - 31.07.2026.

Подрядчик: ИП Котиков

Подрядчик приступил к укладке второго слоя асфальта  На объекте 6 чел и 3 ед.техники.Выполнено более 75% работ