Паспорт 
муниципальной программы «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей  на территории Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа

	Соисполнители муниципальной программы
	Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа

	Структура муниципальной программы:
	

	подпрограммы муниципальной программы
	Подпрограммы муниципальной программы отсутствуют

	отдельные мероприятия муниципальной программы
	1.Выполнение комплексных инженерных изысканий (геодезических, геологических, гидрологических, экологических); разработка проектно-сметной и рабочей документации подъездных автомобильных дорог, внутриквартальных проездов к земельным участкам; проведение госэкспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий.
2.Выполнение комплексных инженерных изысканий (геодезических, геологических, гидрологических, экологических); разработка проектно-сметной и рабочей документации инженерной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение); проведение госэкспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий.
3.Строительство и ввод в эксплуатацию подъездных автомобильных дорог, внутриквартальных проездов к земельным участкам.
4.Строительство и ввод в эксплуатацию инженерной инфраструктуры.
5. Осуществление технологического присоединения к сетям.

	Реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены государственные программы Российской Федерации, Приморского края
	Государственная программа Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2021 годы, утвержденная  постановлением администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-па (ред.от 16.07.2019);
Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы, утвержденная  постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 N 394-па (ред. от 04.06.2019)

	Цель муниципальной программы
	Повышение качества и условий жизни семей, имеющих трех и более детей на территории Анучинского муниципального округа

	Задачи муниципальной программы
	Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей на территории Анучинского муниципального округа

	Индикаторы (показатели) муниципальной программы
	Количество земельных участков, обеспеченных транспортной инфраструктурой, предоставляемых (предоставленных)  семьям, имеющим трех и более детей;
Количество земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, предоставляемых (предоставленных)  семьям, имеющим трех и более детей.
Количество земельных участков, обеспеченных присоединением  к электрическим сетям предоставляемых (предоставленных)  семьям, имеющим трех и более детей;

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	Программа реализуется  
в сроки  2020 – 2024 годы


	Объем средств бюджета Анучинского муниципального района на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников
	Объем средств бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 22 000,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 4 400,0 тыс. рублей;
2021 год - 4 400,0 тыс. рублей;
2022 год - 4 400,0 тыс. рублей;
2023 год - 4 400,0 тыс. рублей;
2024 год -  4 400,0 тыс. рублей
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей программы из краевого бюджета, составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
		В результате реализации муниципальной программы доля земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, предоставляемых (предоставленных)  семьям, имеющим трех и более детей, от общего числа земельных участков, предоставленных указанной категории граждан, увеличится с 0 % в 2020 году до 100 % в 2024 году.




















1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Задача по обеспечению земельных участков, предоставляемых (предоставленных) многодетным семьям, инженерной и транспортной инфраструктурой при поддержке субъектов Российской Федерации и муниципальных      образований определена  Указом Президента Российской Федерации    от   07.05.2012  №  600  «О мерах  по обеспечению  граждан   Российской    Федерации    доступным и  комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». 
На территории Приморского края предоставление земельных участков многодетным гражданам осуществляется в соответствии с Законом Приморского края от 08.11.2011 № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае» (далее – Закон Приморского края № 837-КЗ). 
В рамках реализации Закона Приморского края № 837-КЗ администрацией Анучинского муниципального округа сформировано   135    земельных участков.
В реестр граждан, имеющих трех и более детей, по состоянию на 01.08.2019 включено _74_семьи.
С начала реализации Закона Приморского края № 837-КЗ обеспечено земельными участками  _61_семья, имеющие трех и более детей на территории Анучинского муниципального района. 
Анализ данных показывает, что обеспеченность земельных участков инженерной инфраструктурой составляет 0%, в том числе:
- электроснабжение – 0 %;
- водоснабжение – 0 %;
Предоставленные (предоставляемые) земельные участки на территории Анучинского муниципального округа не имеют подъездных автомобильных дорог, что делает практически невозможным осуществление жилищного строительства на этих участках.
Значительные затраты при строительстве жилого дома  многодетные    семьи   понесут   при  подключении жилого дома к инженерной инфраструктуре. 
Учитывая, что почти 90% многодетных семей являются малообеспеченными, при получении многодетной семьей земельного участка для индивидуального жилищного строительства при отсутствии необходимой инженерной инфраструктуры создает большие трудности по его застройке. Наличие системных проблем в вопросах обеспечения земельных участков предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей, требует реализацию комплекса мероприятий по обеспечению территорий для индивидуального жилищного строительства инженерной и транспортной инфраструктурой, электросетевым комплексом.
Проблемы в сфере жилищного строительства не решаются в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов, а также связаны с необходимостью совершенствования нормативно-правовой базы и формирования условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе реализации проектов комплексного освоения и развития территорий.
 	Наиболее вероятными рисками, связанными с реализацией Программы, которые могут повлиять на достижение цели Программы при реализации мероприятий Программы, являются:
- изменение федерального законодательства в области обеспечения граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышения качества жилищно-коммунальных услуг, на основании которого реализуются мероприятия Программы;
- невыполнение или выполнение не в полном объеме строительными организациями обязательств по договорам строительного подряда, что приведет к срыву сроков выполнения инвестиционных проектов;
- недостаточность финансирования из местного и краевого бюджетов.

2. Приоритеты муниципальной политики

Приоритеты муниципальной политики в сфере обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, а также механизмы их достижения определяются целями и задачами государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан  Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а так же долгосрочными стратегическими целями и приоритетными задачами социально-экономического развития Приморского края до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 28 декабря 2018 года № 668-па, Стратегии социально-экономического развития Анучинского муниципального района до 2025 года, утвержденной постановлением администрации Анучинского муниципального района от 22.01.2013 года № 14, Устава Анучинского муниципального района.
Приоритеты муниципальной политики направлены на повышение качества и условий жизни семей, имеющих трех и более детей


3. Цели, задачи Программы

В соответствии со стратегическими приоритетами формируется цель Программы: Повышение качества и условий жизни семей, имеющих трех и более детей на территории Анучинского муниципального округа.
Достижение поставленной цели требует формирования комплексного подхода в муниципальном управлении, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий для решения следующих задач Программы: Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей на территории Анучинского муниципального округа.
3. Целевые показатели (индикаторы) Программы

        Целевые показатели (индикаторы) соответствуют целям и задачам Программы. Для оценки эффективности реализации программы используются следующие показатели (индикаторы):
	№ п/п
	Наименование показателя эффективности
	Единица измерения
	Значение целевого индикатора 
	
	

	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023
год
	2024
год

	1.
	Количество земельных участков, обеспеченных транспортной инфраструктурой, предоставляемых (предоставленных)  семьям, имеющим трех и более детей;

	шт.
	1
	1
	1
	1
	1

	2.
	Количество земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, предоставляемых (предоставленных)  семьям, имеющим трех и более детей.
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1

	3.
	Количество земельных участков, обеспеченных присоединением  к электрическим сетям предоставляемых (предоставленных)  семьям, имеющим трех и более детей;

	шт. 
	1
	1
	1
	1
	1



4. Характеристика основных мероприятий Программы
         Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной Программы отдельных мероприятий приведена в Приложении № 1.

5. Механизм реализации Программы
Реализация Программы обеспечивается ответственным исполнителем.
Отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа обеспечивает разработку, внесение изменений, согласование и утверждение Программы в установленном порядке.
Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников ее реализации, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Программы и осуществляется посредством:
закупок товаров, работ, услуг в порядке, предусмотренном законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

6. Оценка применения мер регулирования

       В целях эффективного осуществления мероприятий муниципальной Программы в ходе еѐ реализации, с учѐтом ежегодного формирования бюджета на очередной финансовый год и плановый период, ответственный исполнитель муниципальной программы планирует разрабатывать нормативные правовые акты Анучинского муниципального района в сфере «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей  на территории Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы.
      Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов будет обусловлена:
изменениями федерального законодательства;
изменениями регионального законодательства;
принятыми муниципальными правовыми актами.
       Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной Программы и сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы приведена в Приложении № 2.


7 . Информация по ресурсному обеспечению Программы
       Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Анучинского муниципального округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников приведена в Приложении № 3.

8. Сроки реализации Программы

     Программа реализуется  в сроки 2020 – 2024 годы.

9.Оценка эффективности реализации Программы

 Предложенные программой мероприятия позволят решить ряд проблем, связанных с дорожной деятельностью в отношении автомобильных дорог местного значения на территории Анучинского муниципального округа.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по следующим критериям:
- степени достижения цели муниципальной программы;
- степени достижения задач муниципальной программы;
- степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации);
- степени соответствия запланированному уровню затрат.
- степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год, а также по итогам завершения реализации муниципальной программы.
Ответственный исполнитель предоставляет отчетные данные в финансово-экономическое управление администрации Анучинского муниципального  округа для проведения мониторинга и оперативного контроля реализации муниципальной программы. В срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы:
информацию о степени выполнения мероприятий муниципальной программы в соответствии с Приложением № 4. 
информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы в соответствии с Приложением № 5. 
сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в соответствии с Приложением № 6. 





Приложение № 1

[bookmark: P534]Обобщенная характеристика
реализуемых в составе муниципальной программы отдельных мероприятий
«Обеспечение инженерной  и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей  на территории  Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы 
(наименование муниципальной программы)


	N п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Срок
	ожидаемый результат (краткое описание)
	Связь с показателями муниципальной программы

	
	
	
	начала реализации подпрограммы, отдельного мероприятия
	окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Выполнение комплексных инженерных изысканий (геодезических, геологических, гидрологических, экологических); Разработка проектно-сметной и рабочей документации подъездных автомобильных дорог, внутриквартальных проездов к земельным участкам; проведение госэкспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий
	Отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа, отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа
	2020
	2024
	В результате реализации муниципальной программы доля земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, предоставляемых (предоставленных)  семьям, имеющим трех и более детей, от общего числа земельных участков, предоставленных указанной категории граждан, увеличится с 0 %            в 2020 году до 100 %                   в 2024 году.
	количество земельных участков, обеспеченных транспортной инфраструктурой, предоставляемых (предоставленных)  семьям, имеющим трех и более детей 

	2.
	Выполнение комплексных инженерных изысканий (геодезических, геологических, гидрологических, экологических); Разработка проектно-сметной и рабочей документации инженерной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение); проведение госэкспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий
	Отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа, отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа
	2020
	2024
	В результате реализации муниципальной программы доля земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, предоставляемых (предоставленных)  семьям, имеющим трех и более детей, от общего числа земельных участков, предоставленных указанной категории граждан, увеличится с 0 %              в 2020 году до 100 %                в 2024 году.
	количество  земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, предоставляемых (предоставленных)  семьям, имеющим трех и более детей

	5.
	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям
	Отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа, отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа
	2020
	2024
	В результате реализации муниципальной программы доля земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, предоставляемых (предоставленных)  семьям, имеющим трех и более детей, от общего числа земельных участков, предоставленных указанной категории граждан, увеличится с 0 %        в 2020 году до 100 %               в 2024 году.
	количество земельных участков, обеспеченных электросетями, предоставляемых (предоставленных)  семьям, имеющим трех и более детей




























Приложение № 2

[bookmark: P584]       Оценка 
применения мер государственного регулирования в сфере реализации 
муниципальной Программы и сведения об основных мерах правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной Программы 
«Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей  на территории 
Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы 
 (наименование муниципальной программы)

	N п/п
	Наименование меры государственного регулирования
	Объем доходов/расходов Анучинского муниципального района <*> (тыс. руб.)
	Финансовая оценка результатов применения мер государственного регулирования (тыс. руб.), годы
	Краткое обоснование необходимости применения мер государственного регулирования для достижения цели муниципальной программы

	
	
	
	очередной финансовый год (2020)
	первый год планового периода (2021)
	второй год планового периода (2022)
	третий год планового периода (2023)
	четвертый год планового периода (2024)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	
	7

	1.
	Изменения в муниципальную программу «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых
(предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей  на территории 
Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы , касающиеся внесения
дополнений и уточнений
мероприятий и объемов
финансирования

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Будет обусловлена:
изменениями федерального законодательства;
изменениями регионального законодательства;
принятыми муниципальными правовыми актами.



[bookmark: P633]<*> - объем выпадающих доходов бюджета Анучинского муниципального района, увеличение расходных обязательств Анучинского муниципального района.













Приложение № 3

Информация
о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета 
Анучинского муниципального района и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию 
ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов 
государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников
«Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей  на территории 
Анучинского муниципального округа » на 2020-2024 годы 
 (наименование муниципальной программы)

	N п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель/ГРБС <*> основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы
	Источник ресурсного обеспечения
	Код бюджетной классификации
	Оценка расходов

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	очередной финансовый год (2020)
	первый год планового периода (2021)
	второй год планового периода (2022)
	третий год планового периода (2023)
	четвертый год планового периода (2024)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	1.
	Выполнение комплексных инженерных изысканий (геодезических, геологических, гидрологических, экологических); Разработка проектно-сметной и рабочей документации подъездных автомобильных дорог, внутриквартальных проездов к земельным участкам; проведение госэкспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий
	Отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа,отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального района
	всего
	900
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	краевой 
	900
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Анучинского муниципального
округа 
	900
	
	
	
	1500 000
	1500 000
	1500 000
	1500 000
	1500 000

	2.
	Выполнение комплексных инженерных изысканий (геодезических, геологических, гидрологических, экологических); Разработка проектно-сметной и рабочей документации инженерной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение); проведение госэкспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий
	Отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа, отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального района
	всего
	900
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Анучинского муниципального округа
	900
	
	
	
	1400 000
	1400 000
	1400 000
	1400 000
	1400 000

	3.
	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям
	Отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа, отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального района
	всего
	900
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Анучинского муниципального округа
	900
	
	
	
	1500 000
	1500 000
	1500 000
	1500 000
	1500 000

	
	Итого:
	
	
	
	
	4 400 000
	4 400 000
	4 400 000
	4 400 000
	4 400 000



[bookmark: P885]<*> - главный распорядитель бюджетных средств.










Приложение № 4

[bookmark: P976]Информация
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей  на территории 
Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы 
 (наименование муниципальной программы)

	N п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Плановая дата окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия
	Фактическая дата окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия
	Запланированный результат реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия
	Фактический результат реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия
	Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей
	Причины невыполнения/отклонения сроков, и их влияние на ход реализации муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	7
	8

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	

















Приложение № 5

[bookmark: P1194]Информация
о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
«Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей  на территории 
Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы 
 (наименование муниципальной программы)

	N п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы
	Источники ресурсного обеспечения
	Код бюджетной классификации
	Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) на текущий год
	Запланировано по сводной бюджетной росписи <*>
	Кассовые расходы, тыс. руб. <**>

	1.
	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений 
	всего
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	
	
	
	

	
	
	бюджет Анучинского муниципального района
	
	
	
	

	2.
	Повышение безопасности дорожного движения

	всего
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	
	
	
	

	
	
	бюджет Анучинского муниципального района
	
	
	
	

	3.
	Разработка, проверка проектно-сметной документации, проведение инженерных изысканий
	всего
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	
	
	
	

	
	
	бюджет Анучинского муниципального района
	
	
	
	

	4.
	Приобретение дорожно-эксплуатационной техники
	всего
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	
	
	
	

	
	
	бюджет Анучинского муниципального района
	
	
	
	



--------------------------------
[bookmark: P1238][bookmark: P1239]<*> - заполняется нарастающим итогом с начала года 
<**> - заполняется нарастающим итогом с начала года.


















Приложение № 6

[bookmark: P1247]Сведения
о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы 
«Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей  на территории 
Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы 
 (наименование муниципальной программы)


	N п/п
	Индикатор (показатель) (наименование)
	Единица измерения
	Значения индикатора (показателя) муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного периода (при наличии)

	
	
	
	отчетный год
	отчетный период <*>
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Доля земельных участков, обеспеченных транспортной инфраструктурой, предоставляемых (предоставленных)  семьям, имеющим трех и более детей 
	%
	
	
	

	2.
	Доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, предоставляемых (предоставленных)  семьям, имеющим трех и более детей
	%
	
	
	



--------------------------------
[bookmark: P1303]<*> - заполняется нарастающим итогом с начала года (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год).
