Мониторинг объекта (ОН –Маврина Т.Е.)
Благоустройство прилегающей территории СК с. Виноградовка,ул. Советская,36 
Сроки выполнения работ: 20.05.2025 - 31.07.2025. 
Подрядчик: ООО "ЮДЖИН  ГРУПП"
Подрядчик начал работы раньше срока. Выполнил  свыше 90% работ от общего объема всех работ.  Завершил все работы по устройству бордюрного камня и укладке асфальта. Осталось выполнить работы по установке МАФов.  
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