Мониторинг объекта (ОН –Маврина Т.Е.)

Благоустройство прилегающей территории СК с. Виноградовка,ул. Советская,36

Сроки выполнения работ: 20.05.2025 - 31.07.2025.

Подрядчик: ООО "ЮДЖИН  ГРУПП"

Подрядчик начал работы раньше срока. Выполнил  свыше 90% работ от общего объема всех работ.  Завершил все работы по устройству бордюрного камня и укладке асфальта. Осталось выполнить работы по установке МАФов.