Мониторинг объекта (ОН –Селиверстов А.А.)

«Капитальный ремонт историко-краеведческого музея с.Анучино»

Подрядчик ООО "Кристалл" приступил к работам 10 марта. Идет процесс демонтажа стен, перегородок.