Мониторинг объекта (ОН –Селиверстов А.А.)

11.09.2025

Поставка и установка фельдшерско — акушерского пункта на территории Приморского края, с.Староварваровка

Сроки выполнения работ:01.06-30.09.2025

Подрядчик: ООО «Империал Групп»

Подрядчик продолжает работу по установке ФАПа в с. Староварваровка. Работают 4 чел. Идет заливка опалубки под здание ФАПа.