Мониторинг объекта (ОН –Маврина Т.Е.)

29.07.2026

Монтаж фельшерского пункта с.Гродеково

Сроки выполнения работ: 12.05. - 31.10.2026.

Подрядчик: ООО "Олимп"

Подрядчик завершил внешние работы по монтажу ФП, установке окон, двере. Ведет внутренние работы: установил металлические перегородки и ведет систему электроснабжения. На объекте работают 2 чел. Строительным материалом обепечены.