Мониторинг объекта (ОН –Холохоренко А.М.)

28.10.2025

«Проведение работ по капитальному ремонту помещений второго этажа поликлиники КГБУЗ «Анучинская ЦРБ» с.Анучино

Сроки выполнения работ: 16.06. - 30.08.2025.

Подрядчик: ООО «Сервис ДВ Групп»

Подрядчик завершил работы по ремонту помещений 2-го этажа поликлиники. Выполнено  100% работ.