Мониторинг объекта (ОН –Маврина Т.Е.)

07.07.2026

Благоустройство территории между СК и памятником с.Чернышевка в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект»

Сроки выполнения работ: 01.05. - 31.07.2026.

Подрядчик: ООО "Автодороги"

Подрядчик проводит работы по  укладке  асфальта. На объекте работают 7 чел. и 3 ет. Техники.