Мониторинг объекта (ОН –Лопардина А.В.)

29.08.2025

Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Тихоречное, ул. Молодёжная

Сроки выполнения работ: 01.05 - 31.08.2025.

Подрядчик: ООО «ПРСК»»

Подрядчик завершил работы по капремонту сети водоснабжения с.Тихоречное ул. Молодёжная.