Детская игровая площадка с. Гражданка

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ – 14.09.2023г

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ – с.Гражданка, ул.Юбилейная

КУРАТОР - Дубовцев Иван Владимирович (84236291494) (администрация АМО)

Заключен муниципальный контракт от 27.03.2023г с ООО «НЬЮ СИТИ ДВ».

Сумма контракта 2962848,91руб., в том числе:

- 2933220,42руб. (краевой бюджет);

- 29628349,49руб. (местный бюджет).

Проведены следующие работы:

- планировка территории,

- установка оборудования (игровой комплекс «замок», двойная качель, карусели 2 шт., качалки 2шт.,качель – диван, уличная скамья, детская лавочка,песочница, урна, осветительный комплекс, установка ограждения

ДК с. Еловка «Сохранение культуры»

Сохранение объектов культуры (капитальный ремонт здания сельского клуба)

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ – 07.08.2023г

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ – с.Еловка, пер.Школьный 1а

КУРАТОР - Дубовцев Иван Владимирович (84236291494) (администрация АМО)

Заключен муниципальный контракт 02.05.2023г. с  ИП Ломакин В.В.

Сумма контракта 22551930,90, в том числе:

- 2232641,96руб. (краевой бюджет);

- 22551,94руб. (местный бюджет).

Проведены следующие работы:

- демонтажные работы;

- усиление и замена фундамента;

- установка оконных блоков;

- замена венцов в стенах;

- устройство водосточной системы.