Мониторинг объекта (ОН –Холохоренко А.М.)

20.10.2025

«Проведение работ по капитальному ремонту помещений второго этажа поликлиники КГБУЗ «Анучинская ЦРБ» с.Анучино

Сроки выполнения работ: 16.06. - 30.08.2025.

Подрядчик: ООО «Сервис ДВ Групп»

Подрядчик завершает работы по ремонту помещений 2-го этажа поликлиники. Выполнено  99% работ.   Работают 4 чел.