Мониторинг объект 12.10.2026

(Общественный наблюдатель -Селивёрстов А.А.)

Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Здание старого корпуса райбольницы, где проходил III съезд ВЛКСМ»

Сроки введения в эксплуатацию  - 12.05-15.11.2026.

Подрядчик: ООО «ПСК ДЕЛСТ»

Подрядчик ведет работы по  ремонту кровли здания,   Ведутся работы по  отделке здания c внешней стороны. Пол залит бетоном во всех помещениях здания. Завезли оконные блоки. На объекте: 20 чел.