Мониторинг объекта (ОН –Селиверстов А.А.)

25.08.2025

«Капитальный ремонт историко-краеведческого музея с.Анучино»

(Национальный проект «Семья» - региональный проект «Семейные ценности и сохранение инфрастуктуры культуры»)

Сроки выполнения работ: 10.03. - 31.07.2025.

Подрядчик: ООО «Кристалл»

Подрядчик ООО "Кристалл" завершил работы по ремонту музея ( кап ремонт кровли, крыльцо, водостоки, внутренние работы: ремонт стен, установка дверей, ремонт системы отопления, электроснабжения, ремонт полов.