Мониторинг объект 09.06.2026

(Общественный наблюдатель -Гамзова М.В.)

Капитальный ремонт: Мосты км км 100-км106 автодороги «Осиновка - Рудная Пристань» Анучинский МО

Сроки введения в эксплуатацию  - 10.12.2026.

Подрядчик: АО "Мостострой - 11"

Подрядчик  периступил к работе, готовятся объездные дороги. Работают 12 чел.,  9 ед.техники. Выполнено до 25% работ