Мониторинг объекта (ОН –Маврина Т.Е.)

28.07.2026

Благоустройство территории между СК и памятником с.Чернышевка в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект»

Сроки выполнения работ: 01.05. - 31.07.2026.

Подрядчик: ООО "Автодороги"

Подрядчик завершает работы по благоустройству территории. Производит работу по отводу воды. Работы вне сметных назначений.  На объекте работают 4 чел. и 3 ед. техники.