Мониторинг объекта (ОН –Лопардина А.В.)

18.06.2026

Благоустройство придомовой территории с.Чернышевка, ул.Лермонтова,2,3,4,15

Сроки выполнения работ: 01.05. - 31.07.2026.

Подрядчик: ИП Котиков

Подрядчик продолжает работы на объекте. На объекте 2 чел и 1 ед.техники