Мониторинг объекта (ОН –Лопардина А.В.)

29.05.2026

Благоустройство придомовой территории с.Чернышевка, ул.Лермонтова,2,3,4,15

Сроки выполнения работ: 01.05. - 31.07.2026.

Подрядчик: ИП Котиков

Подрядчик ведет работы согласно сметной документации. Идет выемка грунта, демонтажные работы. На объекте 3 чел и 1 ед.техники