Мониторинг объекта (ОН –Маврина Т.Е.)

14.07.2026

Монтаж фельшерского пункта с.Гродеково

Сроки выполнения работ: 12.05. - 31.10.2026.

Подрядчик: ООО "Олимп"

Подрядчик ведет работы по монтажу кровли, установке окон. На объекте работают 6 чел. Строительным материалом обепечены.