Мониторинг объект 03.04.2026

(Общественный наблюдатель -Селивёрстов А.А.)

Капитальный ремонт: Мост км 49+805 автодороги «Осиновка - Рудная Пристань» Анучинский МО

Сроки выполнения работ: 15.03. - 15.11.2026.

Подрядчик: АО "Мостострой - 11"

Подрядчик начал работы раньше срока. На объекте работает буровая вышка. На объекте - 5 чел., 2 ед. техники.