Мониторинг объекта (ОН –Маврина Т.Е.)

18.06.2026

Асфальтирование территории школы с.Пухово в рамках инициативного бюджетирования «Молодёжный бюджет»

Сроки выполнения работ: до 31.07.2026.

Подрядчик: ИП Тарасенко

Подрядчик Подрядчик приступил к асфальтированию территории школы. На объекте работают 3 чел., 2 ед.техники.