Мониторинг объект 12.05.2026

(Общественный наблюдатель -Гамзова М.В.)

Капитальный ремонт: Мосты км км 95-км100 автодороги «Осиновка - Рудная Пристань» Анучинский МО

Сроки введения в эксплуатацию  - 10.12.2026.

Подрядчик: АО "Мостострой - 11"

Подрядчик  ведет работу на объекте в две смены. Работают 24 чел.  4 ед.техники. Выполнено более 25% работ