Мониторинг объекта (ОН –Маврина Т.Е.)

07.07.2026

Монтаж фельшерского пункта с.Гродеково

Сроки выполнения работ: 12.05. - 31.10.2026.

Подрядчик: ООО "Олимп"

Подрядчик подготовил основу для установки конструкции, установил конструкцию. Идет обшивка. На объекте работают 2 чел