Мониторинг объект 01.07.2026

(Общественный наблюдатель -Гамзова М.В.)

Капитальный ремонт: Мост км 88+065  автодороги «Осиновка - Рудная Пристань» Анучинский МО

Сроки выполнения работ: 06.04. - 15.11.2026.

Подрядчик: АО "Мостострой - 11"

Подрядчик продолжает вести работу: объездная дорога. Работают 2 чел и 2 ед техники.Выполнено до 25% работ.