Капитальный ремонт здания Пуховского филиала МБОУ школы с.Чернышевка

Сроки выполнения работ: 01.03. - 20.06.2026.

Подрядчик: ООО "ГУД КАР"

Подрядчик производит демонтаж полов, монтаж отопительной системы, отделочные работы-ремонт стен, потолков. На объекте работают 4 чел.

Проведены работы по капремонту кровли здания Производится демонтаж полов, монтаж отопительной системы, отделочные работы-ремонт стен, потолков.