Капитальный ремонт здания Пуховского филиала МБОУ школы с.Чернышевка
Сроки выполнения работ: 01.03. - 20.06.2026. 
Подрядчик: ООО "ГУД КАР"
[bookmark: _Hlk226107909]Подрядчик производит демонтаж полов, монтаж отопительной системы, отделочные работы-ремонт стен, потолков. На объекте работают 4 чел.
 Проведены работы по капремонту кровли здания Производится демонтаж полов, монтаж отопительной системы, отделочные работы-ремонт стен, потолков.
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