### ОБЪЕКТЫ, ВОЗВОДИМЫЕ на территории Анучинского МО

### На 01.07. 2026

| Объект | Сроки работ | НМЦК/Цена МК (тыс. руб.) | Подрядчик/Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на территории Анучинского муниципального округа» |  |  |  |
| 1. Капитальный ремонт сетей водоснабжения с.Анучино, ул. Гагарина | 01.05.31.07.2026 | Цена МК- 12790,257 тыс.руб К\б-12662,36 М/б-127,9 | Подрядчик ООО «ПРСК» РАБОТА ЗАВЕРШЕНА |
| Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Анучинском МО» |  |  |  |
| - Приобретение технологического оснащения для интерактивной экспозиции |  | НМЦК 5000,00 тыс.руб 50,0м/б | Подрядчик ООО »Прагматик» Оборудование получено |
| Инициативное бюджетирование по направлению «ТВОЙ ПРОЕКТ» и «МОЛОДЁЖНЫЙ БЮДЖЕТ» |  |  |  |
| - Асфальтирование пришкольной территории Пуховского филиала МБОУ школа с. Чернышевка (Молодёжный бюджет) | С даты заключения К-28.08.2026 | Цк-1515,1 тыс.руб | Подрядчик: ИП Тарасенко РАБОТА ЗАВЕРШЕНА |
| - Ремонт водоразборных колонок с. Староварваровка, ул.Центральная, Мира, Октябрьская, Северная | 01.05.31.07.2026 | НМЦК -3030,30 тыс.руб ЦМК -2 409 076,14, к/б -2384,98тыс.руб М/б -24,09тыс.руб | ООО «ПРСК» РАБОТА ЗАВЕРШЕНА |
| - Благоустройство территории между ДК и памятником погибшим в годы ВОВ с.Чернышевка | 01.05.31.07.2026 | НМЦК -3030,30 тыс.руб ЦМК- 2727,0 К/б-2700,0 М/б-27,0 | ООО «Автодороги» РАБОТА ЗАВЕРШЕНА |
| Муниципальная программа «Развитие образования в АМО», госпрограмма ПК «Развитие образование ПК» |  |  |  |
| - Капитальный ремонт здания Пуховского филиала МБОУ школы с.Чернышевка | 01.03.-20.06.2026 | Цена МК - 26931,505 тыс.руб К/б -18852,054 тыс.руб М/б- 8079,45 тыс.руб | Подрядчик ООО «ГУД КАР» РАБОТА ЗАВЕРШЕНА |
| - Текущий ремонт пола в кабинетах №10, №8 и коридор первого этажа МБОУ школа с. Гражданка | С даты заключени контракта-25.08.2026 | НМЦК-3650,0тыс.руб-м/б | ИП Литвин РАБОТА ЗАВЕРШЕНА |
| Муниципальная программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения на территории и Анучинского МО» |  |  |  |
| - 8.Ремонт автодорог м\з с.Муравейка |  | ЦМК-7888,185тыс.руб | Подрядчик ООО «Городок» РАБОТА ЗАВЕРШЕНА |
| муниципальная программа "Формирование современной городской среды населённых пунктов на территории АМО", Губернаторская программа "1000 дворов" |  |  |  |
| - 9.Благоустройство дворовой территории с.Чернышевка, ул Лермонтова д.2,3,4,15 | 01.05.31.07.2026 | Цена МК - 4711,46тыс.руб К/б-4664,35тыс.руб М/б-47,0 | ИП Котиков |
| Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» |  |  |  |
| - 11.Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Здание старого корпуса райбольницы, где проходил III съезд комсомола", расположенного по адресу: Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, ул. Лазо,18 | С даты заключения контракта-15.11.2026 | .НМЦК 104122,9 тыс.руб ЦК - 101788,85 тыс.руб Ф/б- 62460,66 тыс.руб К\б -39328,18 тыс.руб | Подрядчик ООО «ПСК ДЕЛСТ» |
| 12..Приобретение и монтаж ФП на территории Приморского края, с.Гродеково | с даты заключения контракта- 31.10.2026 | НМЦК- 12048,0 тыс.руб ЦК - 12048,0 Ф\Б - 11686,56 тыс.руб К/б - 361440,0 тыс.руб | Подрядчик ООО «Олимп» РАБОТА ЗАВЕРШЕНА |
| Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» |  |  |  |
| 13.Капремонт моста км 49+805автодорога Осиновка - Рудная Пристань | Ввод в эксплуатацию 10.12.2026 |  | АО «Мостострой-11» (ООО «БСМ-МОСТ») |
| 14.Капремонт моста км 88+065 автодорога Осиновка - Рудная Пристань» | Ввод в эксплуатацию 10.12.2026 |  | АО «Мостострой-11» (ООО «БСМ-МОСТ») |
| 15.Капремонт моста на км 88+373 автодороги Осиновка - Рудная Пристань | Ввод в эксплуатацию 10.12.2026 |  | АО «Мостострой-11» (ООО «БСМ-МОСТ») |
| 16.Капремонт автодороги, включая мосты, на км 100-км106 автодороги Осиновка - Рудная Пристань | Ввод в эксплуатацию 15.11.2026 |  | АО «Мостострой-11» (ООО «БСМ-МОСТ») |
| 17.Капремонт автодороги, включая мосты, на км 95_053,95+538,км96+598, км 97+943, км 99+740 а/д Осиновка - Рудная Пристань | Ввод в эксплуатацию 10.12.2026 |  | АО «Мостострой-11» (ООО «БСМ-МОСТ») |