ПРОТОКОЛ

заседания муниципального проектного комитета Анучинского

муниципального округа

__________________________________________________________________

№ 15	                    					                              13 октября 2021 года

с. Анучино

| Председатель: Заместитель председателя: | А.Я. Янчук, первый зам. главы администрации Анучинского МО ; |
| --- | --- |
| Секретарь: | И.В.Скорикова, главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО; |
| Члены комиссии: | И.В. Дубовцев, заместитель главы администрации Анучинского МО; Г.П. Бондарь, начальник финансово-экономического управления администрации Анучинского МО; Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО администрации Анучинского МО – б/л; О.В. Бурдейная, начальник жизнеобеспечения администрации Анучинского МО; О.В. Ведерникова, начальник отдела социального развития администрации Анучинского МО; А.А. Суворенков, начальник Управления по работе с территориями администрации Анучинского МО- отпуск; С.В.Бурдейная, начальник общего отдела администрации Анучинского МО; Гришакова Н.В., начальник КУ МОУО; Н.Т. Федорец, директор МКУК «ИДЦ» Анучинского МО» |

Наблюдатели:                           -

На заседании  присутствует 9 из 14 членов комитета. Кворум обеспечен.

Повестка заседания комитета:

- О реализации мероприятий муниципальных программ на территории Анучинского МО в 2021 году, члены комитета;

- « Цифровая зрелость» 28 массовых социально значимых муниципальных услуг

- Анализ дорожных карт муниципальных программ за 3 квартал 2021г.

О реализации мероприятий муниципальных проектов/программ на     территории Анучинского МО в 2021 году

Докладчики: О.В. Бурдейная, Н.Т. Федорец, Гришакова Н.В.

Информация о реализации мероприятий муниципальных проектов/программ на      территории Анучинского МО в 2021 году, проблемы, пути их решения

Решили:

- Информацию принять к сведению (прилагается).

- Подготовить письма Подрядчику ООО «Прокси» по нарушению сроков выполнения работ по устройству уличного освещения в соответствии с МК.

- Провести 14.10.2021г выездное рабочее совещание с Подрядчиком на объектах в Гражданском ТО, Чернышевском, Анучинском ТО.

- Обязать Подрядчика ООО «ФРИЗ БК» исправить замечания по качеству выполненных работ, выявленные в ходе приемке работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования (с. Анучино, ул. Гоголя).

« Цифровая зрелость» 28 массовых социально значимых муниципальных услуг»

Докладчик: И.В.Скорикова

Информация о «Цифровой зрелости» 28 массовых социально значимых муниципальных услуг» в соответствии с Дорожной картой по цифровой зрелости ключевых отраслей экономики и социальной сферы на территории Анучинского МО

Решили:

- Информацию принять к сведению.

- Внести изменения в регламенты предоставления массовых социально значимых услуг (28) до 25.12.2021

Анализ дорожных карт муниципальных программ за 3 квартал 2021г.

Докладчик: И.В. Скорикова

Информация о выполнении дорожных карт муниципальных программ за 3 квартал 2021г.

Решили:

- Информацию принять к сведению.

- Главным исполнителям проектов/муниципальных программ усилить контроль  исполнения проектных/программных мероприятий с целью освоения финансовых средств за 2021г.

«За»- 9 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

Председатель комитета:                                                        А.Я.Янчук

Отв. секретарь комитета:                                                       И.В.Скорикова