Мониторинг объект 29.04.2026

(Общественный наблюдатель -Селивёрстов А.А.)

Капитальный ремонт: Мост км 88+373  автодороги «Осиновка - Рудная Пристань» Анучинский МО

Сроки введения в эксплуатацию  - 10.12.2026.

Подрядчик: АО "Мостострой - 11"

Подрядчик   выполняет работы в соответствии с графиком работы.        Работают 12 чел и 3 ед техники