Мониторинг объект 07.07.2026

(Общественный наблюдатель -Селивёрстов А.А.)

Ремонт водоразборных колонок с. Староварваровка, (ул.Центральная, Мира, Октябрьская, Северная) в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект».

Сроки введения в эксплуатацию  - 01.05.-31.07.2026.

Подрядчик: ООО "ПРСК"

Подрядчик  завершает работы на объекте. Осталось провести работы по благоустройству территорий вокруг колонок.