Мониторинг объекта (ОН –Маврина Т.Е.)

10.07.2025

«Современный школьный двор с.Чернышевка, ул. Школьная,4»

Сроки выполнения работ: 26.05. - 07.08.2025.

Подрядчик: ИП Борисова Лилия Сергеевна

Подрядчик  выполняет работы по благоустройству территории. Установили брусчатку на площадке. Начали установку МАФов. Выполнено более 70% работ