Мониторинг объекта (ОН –Маврина Т.Е.)
10.07.2025
«Современный школьный двор с.Чернышевка, ул. Школьная,4»

Сроки выполнения работ: 26.05. - 07.08.2025. 
Подрядчик: ИП Борисова Лилия Сергеевна
Подрядчик  выполняет работы по благоустройству территории. Установили брусчатку на площадке. Начали установку МАФов. Выполнено более 70% работ
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