Мониторинг объекта (ОН –Лопардина А.В.)

18.08.2025

Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Тихоречное, ул. Молодёжная

Сроки выполнения работ: 01.05 - 31.08.2025.

Подрядчик: ООО «ПРСК»»

Подрядчик продолжает работы по монтажу системы водоснабжения.     На объекте 3 чел. и 1 ед.техники