Мониторинг объекта (ОН –Маврина Т.Е.)

21.07.2026

Благоустройство территории между СК и памятником с.Чернышевка в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект»

Сроки выполнения работ: 01.05. - 31.07.2026.

Подрядчик: ООО "Автодороги"

Подрядчик проводит работы по  укладке второго слоя асфальта. На объекте работают 2 чел. и 1 ед. техники.