Мониторинг объекта (ОН –Селиверстов А.А.)

21.10-.2025

Поставка и установка фельдшерско — акушерского пункта на территории Приморского края, с.Староварваровка

Сроки выполнения работ:01.06-30.09.2025.Срок продлён до 30.10.2025

Подрядчик: ООО «Империал Групп»

Подрядчик выполняет работы по монтажу отмостки здания. На объекте 2 ед. Спецтехники и работают 6 чел. Выполнено свыше 75% работ.