Мониторинг объект 09.09.2026

(Общественный наблюдатель -Гамзова М.В.)

Капитальный ремонт: Мост км 49+805 автодороги «Осиновка - Рудная Пристань» Анучинский МО

Сроки введения в эксплуатацию  - 10.12.2026.

Подрядчик: АО "Мостострой - 11"

На объекте продолжаются работы. На объекте - 9 чел., 3 ед. техники.   Выполнено свыше 75 % работ. Работы ведутся качественно