Мониторинг объект 09.09.2026

(Общественный наблюдатель -Гамзова М.В.)

Капитальный ремонт: Мост км 88+373  автодороги «Осиновка - Рудная Пристань» Анучинский МО

Сроки введения в эксплуатацию  - 10.12.2026.

Подрядчик: АО "Мостострой - 11"

Подрядчик   выполняет работы.        Работают 12 чел и 2 ед техники.Выполнено до 25-50% работ