Мониторинг объект 01.07.2026

(Общественный наблюдатель -Гамзова М.В.)

Капитальный ремонт: Мосты км км 100-км106 автодороги «Осиновка - Рудная Пристань» Анучинский МО

Сроки введения в эксплуатацию  - 10.12.2026.

Подрядчик: АО "Мостострой - 11"

Подрядчик  ведет работу на объекте в две смены. Работают 19 чел.  6 ед.техники. Выполнено более 25% работ