Мониторинг объект 20.07.2026

(Общественный наблюдатель -Селивёрстов А.А.)

Капитальный ремонт: Мост км 49+805 автодороги «Осиновка - Рудная Пристань» Анучинский МО

Сроки введения в эксплуатацию  - 10.12.2026.

Подрядчик: АО "Мостострой - 11"

На объекте продолжаются работы. На объекте - 10 человек и 4 ед.техники