Мониторинг объекта (ОН –Лопардина А.В.)

04.09.2025

«Поставка и установка врачебной амбулатории на территории Приморского края  (нацпроект "Модернизация первичного звена здравоохранения")

с.Чернышевка

Сроки выполнения работ: 10.03. - 31.07.2025.

Подрядчик: ООО «Империал Групп»

Работы по строительству новой амбулатории в селе Чернышевка выходят на финишную прямую. Основной этап строительства здания подходит к завершению.  В настоящее время начаты работы по благоустройству прилегающей территории и подключению к инженерным сетям: электроснабжению и водоснабжению.