### ОБЪЕКТЫ,

### ВОЗВОДИМЫЕ на территории Анучинского МО

### 2022 год

| Объект | Сроки работ | Цена контракта/ НМЦК (тыс. руб.) | Подрядчик/ Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территорий Анучинского МО на 2020-2024 годы» МП ФСГС АМО |  |  |  |
| Установка детской площадки с. Смольное, ул. Луговая (Благоустройство общественных территорий) | 05.05.-31.08.2022 | НМЦК-1430,5 Цена контракта-1430,5 | ООО "Дальневосточный экипировочный центр "Атлант"МК № 01206000022220000013 от 26.04.2022 РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов с. Анучино: ул. Банивура, 13а, 15а, ул. Ленинская, 54 | 01.04.-31.08.2022 | НМЦК-4229,0 Цена контракта-3354,5 | ИП Григорян Давид Врежович МК № 120600002222000001 от 16.02.2022 РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ |
| Устройство уличного освещения с. Чернышевка (ул. Лермонтова, Партизанская, Садовая, Советская, Солнечная) | 19.05.-07.07.2022 | НМЦК-1284,9 Цена контракта-929,2 | ООО «Владторгконсалт» РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ |
| «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ» Муниципальная программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения на территории и Анучинского МО на 2020-2024 годы» |  |  |  |
| Капитальный ремонт дорог (асфальтирование) в с. Анучино | 16.05.-15.08.2022 | НМЦК-30708,1 Цена контракта-30554,6 | ООО БРИЗ БК МК № 0120600002222000002 от 02.03.2022 РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ |
| «КУЛЬТУРА» - «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА» Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Анучинском МО на 2020-2024 годы» |  |  |  |
| Капитальный ремонт ДК с. Анучино (Национальный проект) | 01.04.-30.11.2022 | НМЦК-18928,3 тыс.руб Цена контракта-16562,2 | ООО «Стройсервис» г.Арсеньев МК №2400600000122000002 от 29.03.2022 РАБОТА ВЫПОЛНЕНА |
| Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Памятник землякам, погибшим на фронтах ВОВ 1941-1945гг» | 10.05.-15.08.2022 | НМЦК-9125,91 Цена контракта-6435,2 | ООО «ВСК ТЕХНОСТРОЙ» МК №2400600000122000001 от 09.03.2022 РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ |
| ДЕМОГРАФИЯ. «СПОРТ-НОРМА ЖИЗНИ» Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в АМО» на 2020-2024 годы |  |  |  |
| - Приобретение инвентаря для развития массового спорта (снегоход Буран) - Приобретение инвентаря для развития массового спорта (навесное оборудование для снегохода Буран) (Национальный проект) | 26.04.-26.08.2022 | НМЦК-1330,0 Цена контракта-1034,4 Цена договора-251,4 | - ИП Люберцева М.С. МК № 01206000022220000012 от 26.04.2022 1.РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНА 2.РАБОТА ВЫПОЛНЕНА |
| Создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений в том числе: - Выполнение работ по устройству основания спортивной площадки для экстремальных видов спорта - Выполнение работ по установке оборудования спортивной площадки для экстремальных видов спорта (Национальный проект) | 14.09 - 30.09. 22 | Цена договоров 1195,3 | 1.поставка материалов: договор от 14.09.22 №14/09/02 с ИП Сауленко Е.А. 2.выполнение работ по укладке покрытия от 14.09.22 г. №14/09/01 с ИП Юрьев И.Е РАБОТА ВЫПОЛНЕНА |
|  | 14.06.-20.07.2022 | НМЦК-3358,0 Цена контракта-3005,4 | ИП Мишунин 01206000022220000025 От 14.06.2022. РАБОТА ВЫПОЛНЕНА |
| Муниципальная программа «Развитие образования в АМО» на 2020-2024 годы |  |  |  |
| Капитальный ремонт спортивного зала Виноградовского филиала МБОУ школы с. Анучино | 29.05.-01.08.2022 | НМЦК-2329,0 Цена контракта- 1523,9 | ИП Мазильников Филипп Евгеньевич МК № 0320300105422000002 от 11.03.2022. РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ |
| Благоустройство территории МБОУ школы с. Анучино | 29.05-31.08.2022 | НМЦК-9999,05 Цена контракта- 7849,2 | ООО БРИЗ БК МК 0320300105422000001 от 04.03.2022. РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ |
| Капитальный ремонт кабинетов (3 ед.) МБОУ школы с. Гражданка - «ТОЧКА РОСТА» | 31.05.-30.07.2022 | Цена договора-900,0 | ИП Коваленко РАБОТА ВЫПОЛНЕНА |
| Капитальный ремонт кабинетов (3 ед.) МБОУ школы с. Новогордеевка -«ТОЧКА РОСТА» | 31.05.-30.07.2022 | Цена договора-900,0 | ИП Коваленко, РАБОТА ВЫПОЛНЕНА |
| Инициативное бюджетирование «ТВОЙ ПРОЕКТ» |  |  |  |
| Установка спорткомплекса «ЗОЖник» с. Гродеково в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект» | 01.08.-31.08.2022 | НМЦК-3030,0 тыс. руб. Цена контракта-3014,8 | Подрядчик: ООО Дальневосточный экипировочный центр "Атлант". МК № -1206000022220000033 от 01.08.2022 РАБОТА ВЫПОЛНЕНА |
| Установка детской площадки с. Чернышевка в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект» | 18.07.-31.08.2022 | НМЦК-3114,7 тыс.руб Цена контракта-3021,3 тыс.руб | Подрядчик: ООО Дальневосточный экипировочный центр "Атлант". МК № -1206000022220000029 от 13.07.2022 РАБОТА ВЫПОЛНЕНА |

Главный специалист ФЭУ                   И.В. Скорикова