Мониторинг объект 21.08.2026

(Общественный наблюдатель -Селивёрстов А.А.)

Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Здание старого корпуса райбольницы, где проходил III съезд ВЛКСМ»

Сроки введения в эксплуатацию  - 12.05-15.11.2026.

Подрядчик: ООО «ПСК ДЕЛСТ»

Подрядчик  ведёт работы по заливке бетоном пола в помещениях здания,  установлена металлическая стяжка на потолке. На объекте: 10 чел.