### ОБЪЕКТЫ, ВОЗВОДИМЫЕ на территории Анучинского МО

### На 16.12.2024 г

| Объект | Сроки работ | НМЦК/Цена МК (тыс. руб.) | Подрядчик/Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» Муниципальная подпрограмма «Формирование современной городской среды населённых пунктов на территории АМО» 2020-2024 |  |  |  |
| 1. Придомовая территория МКД с.Анучино, ул. 100 лет Анучино, д.4, д.4а; ул. Гоголя,11 | 01.05-31.07.2024 | ЦМК- 5141,3 тыс.руб К\б- 5089,9тысруб М/б-51,41тыс.руб | МК 0120600002224000004 от -1 .05.2024 ООО»Фриз БК» РАБОТА ВЫПОЛНЕНА |
| 2. Придомовая территория МКД с.Анучино, ул Ленинская, 6 | 01.05.-31.07.2024 | Цена МК 1480,04497, из них к/б-1465,24452, м/б-14,8004497 | Подрядчик: ИП Казарян МК 0120600002224000010 от 15 .04.2024 РАБОТА ВЫПОЛНЕНА |
| 3.Придомовая территория МКД с.Анучино, ул Ленинская,2 | 15.06.-15.08.2024 | Цена МК 1787,6 тыс.руб М/б- 184,9 тыс.руб К/б-1,602 тыс.руб | Подрядчик: ИП Казарян МК 0120600002224000020 от10 .06.2024 РАБОТА ВЫПОЛНЕНА |
| Муниципальная программа «Благоустройство населённых пунктов Анучинского МО |  |  |  |
| - Устройство уличного освещения (с.Гражданка-10 улиц,с.Муравейка-6 улиц, с.Чернышевка- 1 ул.) - 4.1Устройство уличного освещения- с.Анучино, с. Чернышевка, с.Гродеково - 5.Устройство уличного освещения с.Анучино, ул Чапаева, Петровского, Лазо | 01.08.-31.10.2024 | М\Б - ЦМК- 3843,111,76 руб - ЦМК - 1767,4 тыс.руб Дополнительно: 2000,0 тыс.руб | Подрядчик: ИП Овсянников Н.И. МК 0120600002224000025 от 22 .07.2024 Подрядчик: ИП Мокий С.В. МК 0120600002224000046 от 22 .07.2024 РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ |
| «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ» Муниципальная программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения на территории и Анучинского МО» |  |  |  |
| 6.Выполнение работ по ремонту участков автомобильной дороги местного значения на территории Анучинского муниципального округа (дорога Виноградовка-Ильмаковка-Скворцово: мосты) | 01.06.-31.08.2024 | Цена МК- 49865,7115 тыс.руб м/б-498,65711 к/б-49367,05439 | МК 012060000222400007 от 11.03.2024 Подрядчик ИП Макарян РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ |
| 7.Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги местного значения на территории Анучинского муниципального округа (дорога Виноградовка-Ильмаковка-с.Скворцово: дорога с.Виноградовкой - с.Ильмаковка) | 01.05.-31.07.2024 | ЦК 10431872,37(м/б-104,318, к/б-10327,7 | МК 012060000222400008 от 11.03.2024 Подрядчик ИП Власкин РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ |
| 8.Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения на территории Анучинского муниципального округа (дорога Чернышевка-Гражданка) | 20.04.-31.07.2024 | МК-28941,5, из них к/б-28652,08, м/б - 282,42 | МК от 26.02.2024 № 012060000222400005, Подрядчик - ИП Казарян РАБОТА ВЫПОЛНЕНА |
| 9.Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения на территории Анучинского муниципального округа (дорога Ауровка-Ясная Поляна) | 20.09.-31.10.2024 | НМЦК 26014 678,49, из них к/б-20579,49033, м/б -260,15 Цена МК 23153063,91, из них 231,53- м/б, 22921,53, | МК от 20.09.2024 № 0120600002224000033Подрядчик ИП Григорян РАБОТА ВЫПОЛНЕНА |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на территории Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы |  |  |  |
| 10.Создание условий для развития услуг широкополостного доступа к Сети Интернет, с.Шекляево ( Госпрограмм «Информационное общество») | 07.05-30.09.2024 | НМЦК- 2310,00 тыс.руб., из них 1848,0-к/б; 462,0- м/б, Цена МК - 2310, 0 тыс.руб | МК 0120600002224000016 от 07.05.2024 Подрядчик ПАО «Ростелеком» РАБОТА ВЫПОЛНЕНА |
| 11.Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения на территории МБОУ школы с.Анучино | 27.05.-31.07.2024 | НМЦК -982,00 тыс.руб- м/б | ООО «ПРСК» Работа выполнена |
| «КУЛЬТУРА» - «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА» Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Анучинском МО» |  |  |  |
| Приобретение музыкальных инструментов для ДШИ с. Анучино | До 30.06.2024 | 1010,00 тыс.руб. (к/б)из них 10,00 тыс. -м/б | РАБОТА ВЫПОЛНЕНА |
| 12.Капитальный ремонт ДШИ с. Анучино | 01.05.-31.07.2024 | ЦМК-9940706.75, м/б-99,407, к/б-9841299,75 | МК 01206000022240000014 от 27.04.2024 Подрядчик ООО»Кристалл» РАБОТА ВЫПОЛНЕНА |
| 13.Капитальный ремонт кровли здания СДК с.Гражданка | 01.07.-30.09.2024 | ЦМК - 7853,5 тыс.руб (м/б) | МК 2400600000124000003 от 28.06.2024 Подрядчик ООО»Кристалл» РАБОТА ВЫПОЛНЕНА |
| «СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ» Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в АМО» |  |  |  |
| 14.Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для развития массового спорта |  | 200, 0 тыс.руб./198,0-к/б, 2,0-м/б) | Работа выполнена |
| Муниципальная программа «Развитие образования в АМО» |  |  |  |
| 15.Капитальный ремонт кабинетов естественно-технологической направленности Муравейский филиал МБОУ школы с. Анучино | 01.06.- 15.08.2024 | 2000,00 тыс. руб | Подрядчик ООО «Юджин Групп РАБОТА ВЫПОЛНЕНА |
| 16.Капитальный ремонт кабинетов естественно-технологической направленности Пуховский филиал МБОУ школы с. Чернышевка | 01.06-15.08.2024 | 1780, 930 тыс.руб | Подрядчик ООО «Юджин Групп» РАБОТА ВЫПОЛНЕНА |
| 17.Капитальный ремонт кровли здания Виноградовского филиала МБОУ школы с. Анучино | 16.04 -31.07.2024 | Цена Мк-7353,7 - м/б | МК 3 0320300105424000009 от 16.04.2024 Подрядчик ООО «ГУД КАР» РАБОТА ВЫПОЛНЕНА |
| 18.Обустройство спортивной площадки МБОУ школа с. Новогордеевка | 14.06 - 31.08.2024 | ЦК -3232,9 тыс.руб.- м/б | Подрядчик ООО «Приморская ремонтно-строительная компания» МК 0320300105624000004 от 14.06.2024 РАБОТА ВЫПОЛНЕНА |
| Инициативное бюджетирование по направлению «ТВОЙ ПРОЕКТ» и «МОЛОДЁЖНЫЙ ПРОЕКТ» |  |  |  |
| 19.Благоустройство прилегающей территории СДК с. Староварваровка | 12.07.-30.08.2024 |  | Подрядчик ООО «Атлант», |
| 20.Хоккейная коробка с.Чернышевка | 15.06-25.08.2024 | ЦК- 3015151,49 руб М/б-29852,99 .руб К/б-2985,298,50 руб | Подрядчик: ООО «Приморская строительная компания» МК 01206000022240000021 от10 .06.2024 РАБОТА ВЫПОЛНЕНА |
| 21.«Зона отдыха и культуры «Надежда» с.Гродеково | 01.05.-30.06.2024 | ЦенаМК 1242,42442 тыс. руб М/б-12,424 тыс. руб К/б- 12300,0 тыс. руб | Подрядчик: ООО»Архистрой», Хабаровский край, МК 0120600002224000011 от 19.04.2024 РАБОТА ВЫПОЛНЕНА |
| Национальный проект «Здравоохранение» |  |  |  |
| 1 «Бережливая поликлиника» (федеральный проект)- приобретение мед.оборудования для 3-ёх ФАПов округа Аппарат электрохирургический высокочастотный |  | НМЦК-1500,0 860,0 | Оборудование приобретено. РАБОТА ВЫПОЛНЕНА |
| Проекты ТОС |  |  |  |
| 2 Благоустройство территории памятника с.Пухово | С момента подписания МК-31.10.2024 | ЦК - 1142,6 тыс. руб | Работа выполнена |
| Благоустройство территории памятника с. Гродеково | С момента подписания МК-31.10.2024 | ЦК - 807,2 тыс. руб | Работа выполнена |
| 3 Благоустройство общественной территории с. Староварваровка | 20.09-31.10.2024 |  | Работа выполнена |
| 4 Благоустройство общественной территории с.Гражданка, ул.Юбилейная | 06.09-31.102024 | ЦК - 894,0 тыс. руб | Работа выполнена |
| 5 Устройство уличного освещения с. Еловка, ул. Зеленая, пер. Школьный, ул. Ключевая | 7.10 -31.10.2024 | ЦК - 1043,0 тыс. руб | Работа выполнена |
| 6 Устройство уличного освещения с. Чернышевка, ул. Пушкинская, ул. Пионерская | 08.10-31.10.2024 | ЦК - 1142,054 тыс. руб | Работа выполнена |
| 7 Устройство уличного освещения с. Пухово, ул. Луговая, пер. Школьный, ул. Пригородная | 08.10 -31.10.2024 | ЦК - 1053,0 тыс. руб | Работа выполнена |
| 8 Устройство спортивной площадки с.Чернышевка, ул.Лермонтова | 01.10 -31.10.2024 | ЦК - 995,0 тыс. руб | Работа выполнена |