 ОБЪЕКТЫ, ВОЗВОДИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ АНУЧИНСКОГО МО
НА 16.12.2024 Г
	Объект
	Сроки работ
	НМЦК/Цена МК
(тыс. руб.)
	Подрядчик/Результат

	«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
Муниципальная подпрограмма «Формирование современной городской среды населённых пунктов на территории АМО» 2020-2024

	 1. Придомовая территория МКД с.Анучино, ул. 100 лет Анучино, д.4, д.4а; ул. Гоголя,11
	01.05-31.07.2024
	ЦМК- 5141,3 тыс.руб
К\б- 5089,9тысруб
М/б-51,41тыс.руб
	МК 0120600002224000004 от -1 .05.2024
ООО»Фриз БК»
РАБОТА ВЫПОЛНЕНА




	2. Придомовая территория МКД с.Анучино, ул Ленинская, 6
	01.05.-31.07.2024
	Цена МК 1480,04497, из них к/б-1465,24452, м/б-14,8004497
	 Подрядчик: ИП Казарян
 МК 0120600002224000010 от 15 .04.2024
РАБОТА ВЫПОЛНЕНА


	3.Придомовая территория МКД с.Анучино, ул Ленинская,2
	15.06.-15.08.2024
	Цена МК 1787,6 тыс.руб
М/б- 184,9 тыс.руб
К/б-1,602 тыс.руб
	Подрядчик: ИП Казарян
 МК 0120600002224000020 от10 .06.2024
РАБОТА ВЫПОЛНЕНА


	Муниципальная программа «Благоустройство населённых пунктов Анучинского МО

	4. Устройство уличного освещения (с.Гражданка-10 улиц,с.Муравейка-6 улиц, с.Чернышевка- 1 ул.)
4.1Устройство уличного освещения- с.Анучино, с. Чернышевка, с.Гродеково


5.Устройство уличного освещения с.Анучино, ул Чапаева, Петровского, Лазо

	01.08.-31.10.2024
	М\Б
1. ЦМК- 3843,111,76 руб
2. ЦМК - 1767,4 тыс.руб

Дополнительно: 2000,0 тыс.руб
	 Подрядчик: ИП Овсянников Н.И. МК 0120600002224000025 от 22 .07.2024
Подрядчик: ИП Мокий С.В. МК 0120600002224000046 от 22 .07.2024

РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ


	«БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»
Муниципальная программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения на территории и Анучинского МО»

	6.Выполнение работ по ремонту участков автомобильной дороги местного значения на территории Анучинского муниципального округа (дорога Виноградовка-Ильмаковка-Скворцово: мосты)
	01.06.-31.08.2024
	Цена МК- 49865,7115 тыс.руб 
м/б-498,65711
к/б-49367,05439

	МК 012060000222400007 от 11.03.2024
Подрядчик ИП Макарян
РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ

	 7.Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги местного значения на территории Анучинского муниципального округа (дорога Виноградовка-Ильмаковка-с.Скворцово: дорога  с.Виноградовкой - с.Ильмаковка)
	01.05.-31.07.2024
	ЦК 10431872,37(м/б-104,318, к/б-10327,7

	МК 012060000222400008 от 11.03.2024 
Подрядчик ИП Власкин
РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ

	8.Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения на территории Анучинского муниципального округа (дорога Чернышевка-Гражданка)
	20.04.-31.07.2024
	МК-28941,5, из них к/б-28652,08, м/б - 282,42
	МК от 26.02.2024 № 012060000222400005, Подрядчик - ИП Казарян
РАБОТА ВЫПОЛНЕНА




	9.Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения на территории Анучинского муниципального округа (дорога Ауровка-Ясная Поляна)
	20.09.-31.10.2024
	НМЦК 26014 678,49, из них к/б-20579,49033, м/б -260,15
Цена МК 23153063,91, из них 231,53- м/б, 22921,53,

	МК от 20.09.2024 № 0120600002224000033Подрядчик ИП Григорян
РАБОТА ВЫПОЛНЕНА

	Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на территории Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы

	 10.Создание условий для развития услуг широкополостного доступа к Сети Интернет, с.Шекляево ( Госпрограмм «Информационное общество»)
	07.05-30.09.2024
	НМЦК- 2310,00 тыс.руб., из них 1848,0-к/б; 462,0- м/б, Цена МК - 2310, 0 тыс.руб


	МК 0120600002224000016 от 07.05.2024 
Подрядчик ПАО «Ростелеком»
РАБОТА ВЫПОЛНЕНА

	11.Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения на территории  МБОУ школы с.Анучино  
	27.05.-31.07.2024
	НМЦК -982,00 тыс.руб- м/б
	ООО «ПРСК»
Работа выполнена

	«КУЛЬТУРА» - «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Анучинском МО»

	Приобретение музыкальных инструментов для ДШИ с. Анучино
	До 30.06.2024
	1010,00 тыс.руб. (к/б)из них 10,00 тыс. -м/б
	РАБОТА ВЫПОЛНЕНА

	12.Капитальный ремонт ДШИ с. Анучино
	01.05.-31.07.2024
	
ЦМК-9940706.75, м/б-99,407, к/б-9841299,75
	МК 01206000022240000014 от 27.04.2024 
Подрядчик ООО»Кристалл»
РАБОТА ВЫПОЛНЕНА

	13.Капитальный ремонт кровли здания СДК с.Гражданка
	01.07.-30.09.2024
	ЦМК - 7853,5 тыс.руб (м/б)
	МК 2400600000124000003 от 28.06.2024 
Подрядчик ООО»Кристалл»
РАБОТА ВЫПОЛНЕНА

	 «СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ»
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в АМО»

	 14.Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для развития массового спорта
	
	200, 0 тыс.руб./198,0-к/б, 2,0-м/б)
	Работа выполнена

	
Муниципальная программа «Развитие образования в АМО»

	 15.Капитальный ремонт кабинетов естественно-технологической направленности Муравейский филиал МБОУ школы с. Анучино
	01.06.- 15.08.2024
	2000,00 тыс. руб
	Подрядчик ООО «Юджин Групп
[bookmark: _GoBack]РАБОТА ВЫПОЛНЕНА


	16.Капитальный ремонт кабинетов естественно-технологической направленности Пуховский филиал МБОУ школы с. Чернышевка
	01.06-15.08.2024
	1780, 930 тыс.руб
	Подрядчик ООО «Юджин Групп»
РАБОТА ВЫПОЛНЕНА  

	17.Капитальный ремонт кровли здания Виноградовского филиала МБОУ школы с. Анучино
	16.04 -31.07.2024
	Цена Мк-7353,7 - м/б
	МК 3 0320300105424000009 от 16.04.2024
Подрядчик ООО «ГУД КАР»
РАБОТА ВЫПОЛНЕНА

	18.Обустройство спортивной площадки МБОУ школа с. Новогордеевка
	14.06 - 31.08.2024
	ЦК -3232,9 тыс.руб.- м/б
	Подрядчик ООО «Приморская ремонтно-строительная компания»
МК 0320300105624000004 от 14.06.2024 
РАБОТА ВЫПОЛНЕНА

	Инициативное бюджетирование по направлению «ТВОЙ ПРОЕКТ» и «МОЛОДЁЖНЫЙ ПРОЕКТ»

	

	 19.Благоустройство прилегающей территории СДК с. Староварваровка 
	12.07.-30.08.2024
	
	Подрядчик ООО «Атлант»,


	 20.Хоккейная коробка с.Чернышевка
	15.06-25.08.2024
	ЦК- 3015151,49 руб
М/б-29852,99 .руб
К/б-2985,298,50 руб
	Подрядчик: ООО «Приморская строительная компания»
 МК 01206000022240000021 от10 .06.2024
РАБОТА ВЫПОЛНЕНА


	21.«Зона отдыха и культуры «Надежда» с.Гродеково
	01.05.-30.06.2024
	ЦенаМК 1242,42442 тыс. руб
М/б-12,424 тыс. руб
К/б- 12300,0 тыс. руб
	Подрядчик: ООО»Архистрой», Хабаровский край,
МК 0120600002224000011 от 19.04.2024
РАБОТА ВЫПОЛНЕНА

	Национальный проект «Здравоохранение»

	 1 «Бережливая поликлиника» (федеральный проект)- приобретение мед.оборудования для 3-ёх ФАПов округа
Аппарат электрохирургический высокочастотный
	
	НМЦК-1500,0
860,0
	Оборудование приобретено. 
РАБОТА ВЫПОЛНЕНА

	Проекты   ТОС

	 2 Благоустройство территории памятника с.Пухово
	С момента подписания МК-31.10.2024
	ЦК - 1142,6 тыс. руб
	Работа выполнена

	 Благоустройство территории памятника с. Гродеково
	С момента подписания МК-31.10.2024
	ЦК - 807,2 тыс. руб
	Работа выполнена

	 3 Благоустройство общественной территории с. Староварваровка
	20.09-31.10.2024
	
	Работа выполнена


	 4 Благоустройство общественной территории с.Гражданка, ул.Юбилейная
	06.09-31.102024
	ЦК - 894,0 тыс. руб
	Работа выполнена


	 5 Устройство уличного освещения с. Еловка, ул. Зеленая, пер. Школьный, ул. Ключевая
	7.10 -31.10.2024
	ЦК - 1043,0 тыс. руб
	Работа выполнена

	6 Устройство уличного освещения с. Чернышевка, ул. Пушкинская, ул. Пионерская
	08.10-31.10.2024
	ЦК - 1142,054 тыс. руб
	Работа выполнена

	7 Устройство уличного освещения с. Пухово, ул. Луговая, пер. Школьный, ул. Пригородная
	08.10 -31.10.2024
	ЦК - 1053,0 тыс. руб
	Работа выполнена

	8 Устройство спортивной площадки  с.Чернышевка, ул.Лермонтова
	01.10 -31.10.2024
	ЦК - 995,0 тыс. руб
	Работа выполнена
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