Примерный график

выезда общественных наблюдателей на объекты на 15.04.2025.

АНУЧИНСКИЙ МО

2025 год

Селивёрстов А.А. - координатор ОН

| № | Дата | Объект/ сроки работ | Ответственный исполнитель (сотрудник муниципального образования, с которым будет осуществляться выезд на объект | Ответственный наблюдатель (Общественный наблюдатель, закрепленный за объектом и выезжающий на объект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12.05 19.05. 09.07. 23.07. 14.07. 28.07. 11.08. 25.08.-31.08 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Тихоречное, ул.Молодёжная (Государственная программа ПК «Обеспечение достойным жильём и качественными услугами ЖКХ население Приморского края») 01.05-31.08.2025 | Скорикова И.В., муниципальный координатор, Марчук Е.А., начальник ЧернышевскогоТО | Лопардина А.В. |
| 2. | 17.03. 25.03. 08.04. 22.04. 12.05. 27.05. 09.06. 23.06. 07.07. 22.07 29-31.07 | Капитальный ремонт историко-краеведческого музея с.Анучино, ул.50 лет ВЛКСМ,26 (Государственная программа ПК «Развитие культуры Приморского края») 10.03.-31.07.2025 | Скорикова И.В., муниципальный координатор, Федорец Н.Т., директор МКУК «ИДЦ» АМО | Селиверстов А.А. |
| 3. | 12.05. 27.05. 09.06. 23.06. 07.07. 22.07 29.07. 12.08. 26.08. 10.09. 24.09 14.10. 29-31.10 | Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник - здание, здесь в 20-е годы заседал штаб партизанских отрядов Приморья», с.Анучино. ул.Лазо, 6-1 (Государственная программа ПК «Развитие культуры Приморского края») 01.05-31.10.2025 | Скорикова И.В., муниципальный координатор, Федорец Н.Т., директор МКУК «ИДЦ» АМО | Холохоренко А.М. |
| 4. | 12.05 19.05. 09.07. 23.07. 14.07. 28.07. 11.08. 25.08.-31.08 | Благоустройство прилегающей территории СК с. Виноградовка (Твой проект) - (Инициативное бюджетирование по направлению «Твой проект», ) - 01.05-31.08.2025 | Скорикова И.В., муниципальный координатор, Федорец Н.Т., директор МКУК «ИДЦ» АМО | Селиверстов А.А |
| 5. | 12.05 19.05. 09.07. 23.07. 14.07. 28.07. 11.08. 25.08.-31.08 | Ремонт водоразборных колонок с.Рисовое (Твой проект) - (Инициативное бюджетирование по направлению «Твой проект», ) - 01.05.-31.08.2025 | Скорикова И.В., муниципальный координатор, Самойленко А.М. начальник Гражданского ТО | Лопардина А.В. |
| 6. | 12.05 19.05. 09.07. 23.07. 14.07. 28.07. 11.08. 25.08.-31.08 | Современный школьный двор с.Чернышевка, ул. Школьная,4 (Инициативное бюджетирование по направлению «Молодёжный бюджет», ) - 01.05-31.07.2025 | Скорикова И.В., муниципальный координатор, Суляндзига М.В., начальник КУ МОУО | Лопардина А.В. |
| 7. | 22.04. 05.05. 20.05. 10.06. 24.06. 08.07. 15.07. 29-31.07 | Поставка и установка врачебной амбулатории на территории Приморского края с.Чернышевка (нацпроект "Модернизация первичного звена здравоохранение"), С даты подписания МК 01.08.2025 | Скорикова И.В., муниципальный координатор, Савонов П.Г., зам.главного врача по АХЧ Анучинская ЦРБ | Лопардина А.В. |
| 8. | Аукцион не объявлен | Поставка и установка фельдшерско — акушерского пункта на территории Приморского края, с.Староварваровка (Госпрограмма ПК «Развитие здравоохранения Приморского края») С даты подписания МК 01.08.2025 | Скорикова И.В., муниципальный координатор, Савонов П.Г., зам.главного врача по АХЧ Анучинская ЦРБ | Селиверстов А.А |
| 9. | 08.04 22.04. 13-15. | Капитальный ремонт ограждения территории КГБУЗ «Анучинская ЦРБ» по адресу: Приморский край, Анучинский муниципальный округ, с. Анучино, ул. Лазо, д. 18. (Госпрограмма ПК «Развитие здравоохранения Приморского края» С даты подписания МК 15.05.2025 | Скорикова И.В., муниципальный координатор, Савонов П.Г., зам.главного врача по АХЧ Анучинская ЦРБ | Холохоренко А.М. |
| 10. | 14.04. 29.04. 13.05. 23.03. 10.06. 27.06 | Выполнение работ по капитальному ремонту помещений второго этажа здания поликлиники КГБУЗ «Анучинская ЦРБ», расположенного по адресу: Приморский край, Анучинский муниципальный округ, с. Анучино, ул. Лазо, д. 18 (Госпрограмма ПК «Развитие здравоохранения Приморского края» С даты подписания МК 30.06.2025 | Скорикова И.В., муниципальный координатор, Савонов П.Г., зам.главного врача по АХЧ Анучинская ЦРБ | Холохоренко А.М |
| 11 | 25.03. 08.04. 22.04. 12.05. 27.05. 09.06. 23.06. 07.07. 22.07 29-07. 12.08. 26.08. 10.09. 24.09 13.10. | Осуществление дорожной деятельности (ремонт) искусственных сооружений на км 84+872 автомобильной дороги «Осиновка - Рудная Пристань» в Анучинском муниципальном округе Приморского края в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Нац проект «Безопасные качественные дороги» Сроки: 01.03.-15.10.2025 | Скорикова И.В., муниципальный координатор, Дубовцев И.В., зам.главы администрации | Селивёрстов А.А. |
| 12 | 25.03. 08.04. 22.04. 12.05. 27.05. 09.06. 23.06. 07.07. 22.07 29-07. 12.08. 26.08. 10.09. 24.09 13.10. | Осуществление дорожной деятельности (ремонт)искусственных сооружений на км 98+186 автомобильной дороги «Осиновка - Рудная Пристань» в Анучинском муниципальном округе Приморского края в рамках регионального проекта Региональная и местная дорожная сеть Нац.проект «Инфраструктура для жизни» Сроки: 01.03.-15.10.2025 | Скорикова И.В., муниципальный координатор, Дубовцев И.В., зам.главы администрации | Селивёрстов А.А. |