Мониторинг объекта (ОН –Селивёрстов А.А.)

17.08.2026

Монтаж фельшерского пункта с.Гродеково

Сроки выполнения работ: 12.05. - 31.10.2026.

Подрядчик: ООО "Олимп"

Подрядчик завершает  работы в здании ФП. Остались работы по монтажу систем АПС и охранной сигнализации и благоустройство территории.